연 구 노 트

Research Note

| 과제명 | VisionAI - 하이브리드/멀티모달 기반 미술품 가격 예측 AI |
| --- | --- |
| 세부과제 | 가격 예측 AI 모델 연구개발 |
| 과제번호 | TIPS-2026-XXXXX |
| 연구기간 | 2026-02-10 ~ |
| 연구책임자 | (성명 / 서명) |
| 기록자 | 고보승 |
| 성과지표 | MdAPE (Median Absolute Percentage Error) |
| 기술스택 | Python 3.11+ / CatBoost / LightGBM / ONNX / W&B |

본 연구노트는 국가연구개발혁신법 시행령 및 국가연구개발사업 연구노트 지침에 따라 작성되었습니다.

연구노트 기록 시작일: 2026-02-23

| 과제명 | VisionAI - 미술 시장 AI 플랫폼 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 세부과제 | 가격 예측 AI 모델 개발 | 과제번호 | TIPS-2026-XXXXX |
| 기록자 | 고보승 (서명: ) | 기록일자 | 2026-03-30 ~ 04-03 |
| 확인자(연구책임자) | (서명: ) | 확인일자 | 년 월 일 |

| Phase | Phase 5 - 데이터 클렌징 및 다중 출처 통합 |
| --- | --- |
| 주요 목표 | K-Artmarket 데이터 클렌징 완료, 다중 출처 통합, 헤도닉 피처 설계, 모델 성능 고도화 |

1. 연구 수행 내용

- K-Artmarket 데이터 10개 이상 경매사 통합 수집(99,593건) 및 10단계 클렌징 파이프라인(scripts/cleanse_artmarket.py) 구축 — 비미술 필터링(이벤트/주류/명품/보석), 작가명 상호 채움(한↔영 매핑+복사), 익명(Anonymous) vs 미상(unknown) 구분, 제목 복원(대시+공백 5,163건), 매체 분류 17종+지지체 8종 확장, 호수 환산(F/P/M/S 비율 판단, 표준 24개), 경매사 정규화(11개), 크기 이상치/소수점 정리, 크기 없음 = -1 표시 — 클렌징 후 85,562건(19컬럼) 확보

- 다중 출처 통합 피처 재설계(docs/multi_source_feature_plan.md): 난트기준_재료분류.csv(지지체×매체 분류표), 크롤링_난트매핑.csv(수집 재료 6,049종 매핑) 작성, HEDONIC_FEATURES 50개 확정

- 학습 데이터 구축: 작가미상 29,614건 제외 → 실제 작가만 55,948건 확정(data/k-artmarket-cleansed-known.csv), 날짜 범위 2019-01 ~ 2025-06

- 모델링 전략 수립: Model-A(CatBoost), TwoStep(5-bin), Ensemble(CatBoost+LightGBM) 3개 모델 각각 CQR(alpha=0.38) 적용, 최적 모델 Ensemble 확정

- 정확도 개선 로드맵(docs/accuracy_improvement_plan.md) 작성: P0(추가 데이터 확보 55K→60K+), P1(작가 프로필 수집), P2(작가미상 전용 모델 분리), P3(이미지 피처 활용) — 최종 목표 MdAPE < 35%

2. 실험/분석 결과

[ 데이터 현황 ]

| 항목 | 수치 |
| --- | --- |
| 원본 | 99,593건 (k-artmarket, 10+ 경매사) |
| 클렌징 후 | 85,562건 (비미술 제거, 중복 제거, 이름/제목 정리) |
| 학습 데이터 (실제 작가만) | 55,948건 (작가미상 29,614건 제외) |
| 경매사 | 11개 (케이옥션, 서울옥션, 아이옥션, 에이옥션 등) |
| 날짜 범위 | 2019-01 ~ 2025-06 |

[ 클렌징 완료 항목 ]

| 항목 | 상태 |
| --- | --- |
| 비미술 필터링 (이벤트/주류/명품/보석) | ✅ 완료 |
| 작가명 상호 채움 (한↔영 매핑 + 복사) | ✅ 완료 |
| 익명(Anonymous) vs 미상(unknown) 구분 | ✅ 완료 |
| 제목 복원 (대시+공백에서 5,163건 복원) | ✅ 완료 |
| 매체 분류 17종 + 지지체 8종 확장 (기타 4.5%) | ✅ 완료 |
| 호수 환산 (F/P/M/S 비율 판단 → 표준 24개) | ✅ 완료 |
| 경매사 정규화 (11개) | ✅ 완료 |
| 크기 이상치/소수점 정리 | ✅ 완료 |
| 크기 없음 = -1 표시 | ✅ 완료 |

[ 모델 & 피처 ]

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| HEDONIC_FEATURES | 50개 |
| 모델 | Model-A (CatBoost), TwoStep (5-bin), Ensemble (CatBoost+LightGBM) |
| CQR | 3개 모델 각각 적용 (alpha=0.38) |
| 최적 모델 | Ensemble |

[ 성능 추이 ]

| 단계 | 데이터 | Test MdAPE | R² | Gates |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K-Auction 단독 | 42K | 37.90% | 0.31 | 3/7 |
| 다중 출처 (크기 50% 결측) | 124K | 52.73% | 0.34 | 3/7 |
| 크기 해결 + 모델 개선 | 124K | 48.31% | 0.38 | 3/7 |
| 클렌징 전체 | 85K | 54.63% | 0.43 | 3/7 |
| 실제 작가만 | 55K | 44.05% | 0.52 | 3/7 |

3. 이슈 및 리스크

[ 남은 과제 ]

| 우선순위 | 과제 | 기대 효과 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 추가 데이터 확보 (55K → 100K+) | MdAPE -3~5%p |
| P1 | 작가 프로필 수집 (생년/국적/갤러리) | Cold MdAPE 개선 |
| P2 | 작가미상 전용 모델 분리 (크기+매체+경매사) | 미상 작품도 예측 가능 |
| P3 | 이미지 피처 (img_file_name 활용) | Cold-start 대폭 개선 |

| 이슈 | 영향도 | 상태 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- | --- |
| MdAPE 44.05% (목표 35% 미달) | 높음 | 진행중 | P0~P3 단계별 개선 로드맵 수행 |
| Gates 3/7 (절반 미만 통과) | 높음 | 인지 | 데이터 추가 확보 및 피처 고도화로 개선 |
| 작가미상 29,614건 미활용 | 중간 | 계획 | P2: 전용 모델 분리 개발 예정 |

4. 차주 계획

- P0 추가 데이터 수집 착수: 경매사 추가 크롤링 대상 선정 및 수집 파이프라인 확장 (55K → 100K+ 목표)

- P1 작가 프로필 데이터 수집 설계: 생년/국적/소속 갤러리 등 메타데이터 소스 조사 및 수집 방안 수립

- Ensemble 모델 하이퍼파라미터 튜닝 및 피처 중요도 분석 심화

5. 메모 및 참고사항

- 최종 목표 MdAPE < 35% 달성을 위해 단계적 접근: 데이터 양(P0) → 작가 메타(P1) → 모델 분리(P2) → 이미지(P3) 순으로 진행

- 클렌징 파이프라인(scripts/cleanse_artmarket.py) 10단계 자동화 완료 — 신규 데이터 추가 시 동일 파이프라인 재사용 가능

- 산출물: data/k-artmarket-cleansed.csv, data/k-artmarket-cleansed-known.csv, data/난트기준_재료분류.csv, data/크롤링_난트매핑.csv, docs/data_cleansing_spec.md, docs/multi_source_feature_plan.md, docs/accuracy_improvement_plan.md

| 기록자 서명: 일자: | 확인자 서명: 일자: |
| --- | --- |