연 구 노 트

Research Note

| 과제명 | VisionAI - 하이브리드/멀티모달 기반 미술품 가격 예측 AI |
| --- | --- |
| 세부과제 | 가격 예측 AI 모델 연구개발 |
| 과제번호 | TIPS-2026-XXXXX |
| 연구기간 | 2026-02-10 ~ |
| 연구책임자 | (성명 / 서명) |
| 기록자 | 고보승 |
| 성과지표 | MAPE (Mean Absolute Percentage Error) |
| 기술스택 | Python 3.11+ / PyTorch / CatBoost / ONNX / W&B |

본 연구노트는 국가연구개발혁신법 시행령 및 국가연구개발사업 연구노트 지침에 따라 작성되었습니다.

연구노트 기록 시작일: 2026-02-23

| 과제명 | VisionAI - 미술 시장 AI 플랫폼 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 세부과제 | 가격 예측 AI 모델 개발 | 과제번호 | TIPS-2026-XXXXX |
| 기록자 | 고보승 (서명: ) | 기록일자 | 2026-02-23 ~ 02-27 |
| 확인자(연구책임자) | (서명: ) | 확인일자 | 년 월 일 |

| Phase | Phase 1 - 데이터 수집 설계 |
| --- | --- |
| 주요 목표 | 프로젝트 킥오프, 목업 분석, 상세 개발 기획서 작성 |

1. 연구 수행 내용

- VisionAI 프로젝트 전체 구조 파악 및 가격 예측 AI 담당 도메인 범위 확정 (총 120 SP, AI 90 + BE 30)

- 프로젝트 4개 모듈(시세가이드/작가성장/작품추천/경매최적화) 분석 — 가격 예측 AI가 전 모듈의 핵심 데이터 파이프라인임을 확인

- 기능 명세서 및 일정 산정서 분석: 세부 태스크 12개 항목 분해, BE 영역과의 협업 인터페이스 정리

- frontend/index.html 목업 UI 전수 분석(13페이지) → 예측 모델 출력값 8종 도출 (가격구간, 호당가, 가격추이, 유사작품비교, 권장시작가, 기대낙찰구간, 신뢰도등급, 시세포지셔닝)

- 5 Phase 로드맵(120일) 수립 및 상세 개발 기획서 작성: API 엔드포인트 4개 설계, 모델링 전략(Ridge→CatBoost→Quantile Regression), 리스크 6항목 정리

- 공개 경매 데이터 소스 후보 조사(서울옥션/K옥션) 및 개발 환경 구성(pyproject.toml, W&B, ruff, mypy)

2. 실험/분석 결과

| 항목 | 방법/도구 | 결과 요약 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 목업 UI 분석 | HTML 정적 분석 | 예측 출력값 8종 도출 | M4 의존도 높음 |
| 기획서 작성 | 명세서/일정표 교차분석 | 5Phase 120일 로드맵 확정 | BE 리뷰 예정 |
| 데이터소스 조사 | 웹 리서치 | 경매사 2곳+내부 3종 후보 | 크롤링 법적검토 필요 |

3. 이슈 및 리스크

| 이슈 | 영향도 | 상태 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- | --- |
| 타사 Vision AI 인수 스펙 미확정 | 중간 | 대기 | 스펙 고정 후 연동 범위 확정 |
| 경매 데이터 크롤링 법적 검토 필요 | 중간 | 확인중 | 법무팀 검토 요청 예정 |
| 신진작가 거래 데이터 절대량 부족 | 높음 | 인지 | 유사 작가 클러스터링 보강 전략 |

4. 차주 계획

- 데이터 수집 스키마 확정 및 문서화 (피처 정의서 초안)

- 경매 데이터 크롤러 프로토타입 개발 착수 (BE 팀 협업)

- 플랫폼 내부 데이터 접근 권한 확보 및 샘플 데이터 추출

5. 메모 및 참고사항

- MAPE 목표치 단계적 설정: Phase 3 초기 25% → 중기 20% → 최종 15%

- CatBoost가 카테고리 변수(작가명, 장르, 재료 등) 처리에 적합할 것으로 판단

| 기록자 서명: 일자: | 확인자 서명: 일자: |
| --- | --- |

| 과제명 | VisionAI - 미술 시장 AI 플랫폼 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 세부과제 | 가격 예측 AI 모델 개발 | 과제번호 | TIPS-2026-XXXXX |
| 기록자 | 고보승 (서명: ) | 기록일자 | 2026-03-02 ~ 03-06 |
| 확인자(연구책임자) | (서명: ) | 확인일자 | 년 월 일 |

| Phase | Phase 1 - 데이터 수집 설계 / 크롤러 개발 착수 |
| --- | --- |
| 주요 목표 | 데이터 수집 스키마 확정, 크롤러 프로토타입, 피처 정의서 초안 |

1. 연구 수행 내용

- 수집 대상 데이터 3개 카테고리 확정(경매낙찰/플랫폼거래제안/작가활동) 및 스키마 설계 — 경매 15개 필드, 플랫폼 5개 필드 정의

- 피처 정의서 초안 작성: 작가(8개), 작품(6개), 시장(7개), 비교(4개) = 총 25개 피처 후보 도출

- BE 팀 협업으로 서울옥션 크롤러 프로토타입 개발 착수 (requests + BeautifulSoup 기반, robots.txt 확인 중)

- 플랫폼 DB 읽기 전용 접근 권한 확보 → 샘플 데이터 추출: 2년간 거래제안 3,200건, 작가 450명, 작품 2,800점

- 결측치 현황 파악: 호수 정보 누락 약 15%, 재료 정보 누락 약 8% — 전처리 전략 수립

- src/visionai/price_prediction/data/ 모듈 초기 구조 생성: collector.py, preprocessor.py, config.py + 테스트 스켈레톤

2. 실험/분석 결과

| 항목 | 방법/도구 | 결과 요약 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 데이터 스키마 설계 | ERD/필드 정의 | 3개 카테고리 15+필드 확정 | 정합성 규칙 포함 |
| 피처 정의서 | 도메인 분석 | 25개 피처 후보 도출 | 상관분석 후 최종 선정 |
| 샘플 데이터 추출 | SQL 쿼리 | 3,200건 거래제안 확보 | 결측치 15%/8% 확인 |
| 크롤러 프로토타입 | requests+BS4 | 서울옥션 파싱 초기 성공 | 법적 검토 병행 중 |

3. 이슈 및 리스크

| 이슈 | 영향도 | 상태 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- | --- |
| 호수 정보 결측률 15% | 중간 | 분석중 | 크기(cm) 기반 호수 역산 로직 개발 |
| 크롤링 법적 허용 범위 미확정 | 중간 | 확인중 | 법무팀 회신 대기, 공개 API 대안 검토 |
| 작가 수 450명 - 모델 일반화 우려 | 높음 | 인지 | 작가 클러스터링 기법 검토 예정 |

4. 차주 계획

- 경매 데이터 크롤러 본격 개발 및 데이터 수집 시작

- 수집 데이터 전처리 파이프라인 구현 (결측치 처리, 이상치 제거)

- 호수 역산 로직 개발 및 검증 (cm → 호수 변환 테이블)

5. 메모 및 참고사항

- 플랫폼 내부 거래 제안 데이터가 경매 낙찰 데이터보다 양이 풍부 (3,200 vs 예상 500~800건)

- 작가 450명 중 거래 사례 10건 이상인 작가는 약 120명 수준 — 학습 시 층화 샘플링 필수

| 기록자 서명: 일자: | 확인자 서명: 일자: |
| --- | --- |

| 과제명 | VisionAI - 미술 시장 AI 플랫폼 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 세부과제 | 가격 예측 AI 모델 개발 | 과제번호 | TIPS-2026-XXXXX |
| 기록자 | 고보승 (서명: ) | 기록일자 | 2026-03-09 ~ 03-13 |
| 확인자(연구책임자) | (서명: ) | 확인일자 | 년 월 일 |

| Phase | Phase 1 - 데이터 수집 및 전처리 |
| --- | --- |
| 주요 목표 | 크롤러 본격 가동, 전처리 파이프라인 구현, EDA 착수 |

1. 연구 수행 내용

2. 실험/분석 결과

| 항목 | 방법/도구 | 결과 요약 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |

3. 이슈 및 리스크

| 이슈 | 영향도 | 상태 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- | --- |

4. 차주 계획

5. 메모 및 참고사항

| 기록자 서명: 일자: | 확인자 서명: 일자: |
| --- | --- |

| 과제명 | VisionAI - 미술 시장 AI 플랫폼 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 세부과제 | 가격 예측 AI 모델 개발 | 과제번호 | TIPS-2026-XXXXX |
| 기록자 | 고보승 (서명: ) | 기록일자 | 2026-03-16 ~ 03-20 |
| 확인자(연구책임자) | (서명: ) | 확인일자 | 년 월 일 |

| Phase | Phase 1 - 데이터 전처리 및 정제 |
| --- | --- |
| 주요 목표 | 수집 데이터 정제 완료, 호수 역산 검증, 피처 데이터셋 구축 |

1. 연구 수행 내용

2. 실험/분석 결과

| 항목 | 방법/도구 | 결과 요약 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |

3. 이슈 및 리스크

| 이슈 | 영향도 | 상태 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- | --- |

4. 차주 계획

5. 메모 및 참고사항

| 기록자 서명: 일자: | 확인자 서명: 일자: |
| --- | --- |

| 과제명 | VisionAI - 미술 시장 AI 플랫폼 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 세부과제 | 가격 예측 AI 모델 개발 | 과제번호 | TIPS-2026-XXXXX |
| 기록자 | 고보승 (서명: ) | 기록일자 | 2026-03-23 ~ 03-27 |
| 확인자(연구책임자) | (서명: ) | 확인일자 | 년 월 일 |

| Phase | Phase 1 - 데이터 구축 마무리 |
| --- | --- |
| 주요 목표 | 학습용 데이터셋 확정, 피처 엔지니어링 1차 완료 |

1. 연구 수행 내용

2. 실험/분석 결과

| 항목 | 방법/도구 | 결과 요약 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |

3. 이슈 및 리스크

| 이슈 | 영향도 | 상태 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- | --- |

4. 차주 계획

5. 메모 및 참고사항

| 기록자 서명: 일자: | 확인자 서명: 일자: |
| --- | --- |

| 과제명 | VisionAI - 미술 시장 AI 플랫폼 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 세부과제 | 가격 예측 AI 모델 개발 | 과제번호 | TIPS-2026-XXXXX |
| 기록자 | 고보승 (서명: ) | 기록일자 | 2026-03-30 ~ 04-03 |
| 확인자(연구책임자) | (서명: ) | 확인일자 | 년 월 일 |

| Phase | Phase 3~4 - 추정가 생성 엔진 + 모델 고도화 + 납품 |
| --- | --- |
| 주요 목표 | Phase 3 추정가 엔진 구현, Phase 4a 앙상블 고도화, Phase 4b 외부 데이터 통합, NLP 피처, Champion 확정(MdAPE 30.16%), 납품 보고서 |

1. 연구 수행 내용

- Phase 3 추정가 생성 엔진 전체 구현: Model-A(CatBoost MultiQuantile, 낙찰가 구간) + Model-B(CatBoost RMSE, 추정가 재현) + 4-way split(Train/Calib/Valid/Test) — 추정가 없이 작가명+매체+크기+제작연도만으로 가격 구간 생성, MdAPE 34.13%, R² 0.621, 게이트 12/12 통과 (소스 15 + 테스트 13 + 스크립트 2, 274 tests)

- Phase 4a 피처 고도화 + 앙상블 스태킹: 작가 이력 피처 10개 + comp 매칭 + 시장 피처 추가, Two-Step + Ensemble(CatBoost+RF → Ridge) 구현 — MdAPE 34.13% → 31.42% (-2.71%p), Codex 리뷰 반영(proper OOF, RF 인코딩 일관화, fallback 안정화)

- Phase 4b 외부 데이터 통합: Artsy Price Database 스크래핑 스크립트 구현, 작가 23명 한국어→영문 slug 매핑, 글로벌 경매 데이터 3차 수집(21명, 1,000건+) — Artsy 통합 후 MdAPE 30.89% → 30.65% (-0.24%p)

- Phase 4 NLP 피처 7개 추가(title_nlp.py): 주제 분류(8카테고리), 시리즈 감지, 언어 감지 등 — 피처 49개(23+16+3+7) 확정, 단일음절 오분류 해결(꽃→꽃병/꽃다발), Codex NLP 리뷰 반영 + 테스트 13개 추가, MdAPE 30.39%

- Phase 4 Champion 최종 확정: Ensemble(CatBoost+RF → Ridge) — Validation MdAPE 30.16%, Test MdAPE 34.38%, Within 30% 비율 49.9%, 게이트 12/12 통과, Phase 4 결과 보고서 작성

- Codex 종합 리뷰 반영: 서빙-학습 경로 일치, API NLP 49개 피처 완성, QuantileCalibrator/EstimateCalibrator save()/load() pickle 직렬화, API title 필드 + 실시간 NLP 추출 연동, docstring 49개 정비 — 291 tests 통과

- FastAPI 실시간 추론 API 구현: POST /api/v1/predict_price(단건 예측), GET /api/v1/model_info, GET /health — Shadow deployment(예측 기록 + retrospective scoring), 드리프트 모니터링(PSI/KS/Rolling MAPE) 파이프라인 완료

- 납품 보고서 + 최종 요약서 작성: 의뢰인 전달용 문서(성능 요약, API 사용법, 한계/주의사항), Codex 리뷰 3건 반영 — 전체 산출물: 134개 파일, 74,602줄, 30건 커밋, Codex 리뷰 ~60회

2. 실험/분석 결과

| 항목 | 방법/도구 | 결과 요약 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 3 추정가 엔진 | CatBoost MQ+RMSE | MdAPE 34.13%, R² 0.621 | 게이트 12/12, 274 tests |
| Phase 4a 앙상블 | CatBoost+RF→Ridge | MdAPE 31.42% (-2.71%p) | 작가이력 10개+comp 피처 |
| Phase 4b Artsy 통합 | 스크래핑+slug 매핑 | MdAPE 30.65% (-0.77%p) | 23명 글로벌 경매 데이터 |
| Phase 4 NLP 피처 | title_nlp.py + W&B | MdAPE 30.39% (-0.26%p) | 7개 피처, 테스트 13개 |
| Champion 최종 | Ensemble 앙상블 | V-MdAPE 30.16%, T-34.38% | 게이트 12/12, 291 tests |

3. 이슈 및 리스크

| 이슈 | 영향도 | 상태 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- | --- |
| Test MdAPE 34.38% (목표 25% 미달) | 높음 | 모니터링 | 드리프트 모니터링 + 데이터 추가 수집으로 개선 계획 |
| V/T MdAPE 갭 4.22%p (과적합 우려) | 중간 | 분석중 | 정규화 강화 + 교차검증 fold 확대 검토 |
| 신진작가 cold start 정확도 낮음 | 중간 | 인지 | 유사 작가 클러스터링 + 글로벌 데이터 보강 |

4. 차주 계획

- 프로덕션 배포 파이프라인 구축: ONNX 변환, Docker 컨테이너화, CI/CD 구성

- 드리프트 모니터링 대시보드 운영 + 실사용 데이터 기반 retrospective 검증

- Test MdAPE 개선: 추가 데이터 수집(Artsy 작가 확대), cold start 작가 보강 전략 수립

5. 메모 및 참고사항

- MdAPE 개선 이력: Phase 3 34.13% → 4a 31.42%(-2.71%p) → 4b Artsy 30.65%(-0.77%p) → NLP 30.39%(-0.26%p) → Champion 30.16%(-0.23%p), 총 -3.97%p

- 분리 모델 실험 결과: 위클리/프리미엄/메이저 분리 시 MAPE +5.39%p 악화(데이터 부족), Two-Step 실험 +1.86%p 악화 → 통합 모델 유지 결정, Reliability Model은 규칙 기반 유지

- 전체 산출물: 소스 134개 파일, 74,602줄, 커밋 30건, Codex 리뷰 ~60회 수행. 학술 근거 8편 참조(Aubry 2025, Kim&Kim 2024, Mei 2025 등)

| 기록자 서명: 일자: | 확인자 서명: 일자: |
| --- | --- |

| 과제명 | VisionAI - 미술 시장 AI 플랫폼 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 세부과제 | 가격 예측 AI 모델 개발 | 과제번호 | TIPS-2026-XXXXX |
| 기록자 | 고보승 (서명: ) | 기록일자 | 2026-04-06 ~ 04-10 |
| 확인자(연구책임자) | (서명: ) | 확인일자 | 년 월 일 |

| Phase | Phase 2 - 가설 수립 및 상관분석 |
| --- | --- |
| 주요 목표 | 가격 영향 요인 가설 검증, 피처 상관관계 분석 |

1. 연구 수행 내용

2. 실험/분석 결과

| 항목 | 방법/도구 | 결과 요약 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |

3. 이슈 및 리스크

| 이슈 | 영향도 | 상태 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- | --- |

4. 차주 계획

5. 메모 및 참고사항

| 기록자 서명: 일자: | 확인자 서명: 일자: |
| --- | --- |

| 과제명 | VisionAI - 미술 시장 AI 플랫폼 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 세부과제 | 가격 예측 AI 모델 개발 | 과제번호 | TIPS-2026-XXXXX |
| 기록자 | 고보승 (서명: ) | 기록일자 | 2026-04-13 ~ 04-17 |
| 확인자(연구책임자) | (서명: ) | 확인일자 | 년 월 일 |

| Phase | Phase 2 - 피처 선정 확정 |
| --- | --- |
| 주요 목표 | 최종 피처 선정, 다중공선성 검토(VIF), 피처 중요도 평가 |

1. 연구 수행 내용

2. 실험/분석 결과

| 항목 | 방법/도구 | 결과 요약 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |

3. 이슈 및 리스크

| 이슈 | 영향도 | 상태 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- | --- |

4. 차주 계획

5. 메모 및 참고사항

| 기록자 서명: 일자: | 확인자 서명: 일자: |
| --- | --- |

| 과제명 | VisionAI - 미술 시장 AI 플랫폼 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 세부과제 | 가격 예측 AI 모델 개발 | 과제번호 | TIPS-2026-XXXXX |
| 기록자 | 고보승 (서명: ) | 기록일자 | 2026-04-20 ~ 04-24 |
| 확인자(연구책임자) | (서명: ) | 확인일자 | 년 월 일 |

| Phase | Phase 2 → Phase 3 전환 |
| --- | --- |
| 주요 목표 | EDA 리포트 최종, 베이스라인 모델 설계 착수 |

1. 연구 수행 내용

2. 실험/분석 결과

| 항목 | 방법/도구 | 결과 요약 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |

3. 이슈 및 리스크

| 이슈 | 영향도 | 상태 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- | --- |

4. 차주 계획

5. 메모 및 참고사항

| 기록자 서명: 일자: | 확인자 서명: 일자: |
| --- | --- |

| 과제명 | VisionAI - 미술 시장 AI 플랫폼 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 세부과제 | 가격 예측 AI 모델 개발 | 과제번호 | TIPS-2026-XXXXX |
| 기록자 | 고보승 (서명: ) | 기록일자 | 2026-04-27 ~ 05-01 |
| 확인자(연구책임자) | (서명: ) | 확인일자 | 년 월 일 |

| Phase | Phase 3 - 베이스라인 모델 |
| --- | --- |
| 주요 목표 | Ridge/Lasso 베이스라인 구축, 초기 MAPE 측정 |

1. 연구 수행 내용

2. 실험/분석 결과

| 항목 | 방법/도구 | 결과 요약 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |

3. 이슈 및 리스크

| 이슈 | 영향도 | 상태 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- | --- |

4. 차주 계획

5. 메모 및 참고사항

| 기록자 서명: 일자: | 확인자 서명: 일자: |
| --- | --- |