VisionAI 가격 예측 AI

접근 방법론 및 연구 경과 종합 정리

Art Price Prediction: Methodology & Research Summary

작성일: 2026-03-31  |  작성자: 고보승  |  과제번호: TIPS-2026-XXXXX

1. 프로젝트 개요

1.1 궁극적 목표: 미술품 가치 평가(Valuation)

VisionAI 가격 예측 AI의 궁극적인 목표는 미술품의 “시가(시세)” 또는 “감정가”를 AI로 책정하는 것입니다. 즉, 경매에 출품되지 않은 작품을 포함하여 모든 미술품의 현재 적정 가치를 객관적으로 산출할 수 있는 시스템을 구축하는 것이 최종 비전입니다.

기존 미술품 감정은 소수 전문가의 경험과 직관에 의존합니다. 작가 명성, 작품 크기, 재료, 시장 동향 등 다양한 요소를 종합적으로 고려해야 하지만, 이 과정은 주관적이고 확장성이 제한됩니다. VisionAI는 이를 데이터 기반의 정량적 모델로 대체하여, 누구나 빠르고 일관된 가치 평가를 받을 수 있도록 하는 것을 목표로 합니다.

1.2 왜 경매 낙찰가부터 시작하는가

미술품의 “적정 가치”를 산출하려면 실제 거래가 성립된 가격 데이터가 필수적입니다. 경매 낙찰가는 실제 구매자와 판매자가 합의한 시장 가격이며, 다음과 같은 이점으로 가치 평가의 출발점으로 가장 적합합니다:

- 데이터 접근성: 경매 낙찰 데이터는 공개적으로 수집 가능한 가장 대규모의 거래 데이터입니다. 갤러리 거래나 개인 거래는 비공개인 반면, 경매 결과는 11개 경매사에서 10만 건 규모로 확보할 수 있습니다.

- 가격 신뢰성: 낙찰가는 공개 경쟁을 통해 형성된 시장 가격으로, 감정 평가나 호가(호가)보다 객관적입니다. 실제 수요와 공급이 반영된 “실거래가”입니다.

- 표준화된 메타데이터: 경매 카탈로그에는 작가명, 크기, 재료, 추정가 등 표준화된 정보가 함께 기록되어, 피체 엔지니어링에 적합합니다.

- 학술적 기반: 미술 경제학의 헤도닉 가격 모델(Hedonic Pricing Model)이 경매 데이터를 기반으로 발전해 왔으며, 검증된 방법론을 적용할 수 있습니다.

따라서 현재 단계에서는 경매 낙찰가 예측에 집중하여 가격 결정 변수의 관계를 학습하고, 이 학습된 모델을 기반으로 향후 갤러리 거래, 작품 보험 감정, 재산 평가 등 더 넓은 가치 평가 영역으로 확장해 나가는 전략입니다.

궁극적 목표: 미술품 가치 평가(시가/감정가 책정)  ←  현재 단계: 경매 낙찰가 예측  ←  이유: 경매 데이터가 가장 접근 용이하고 신뢰성 높음

1.3 낙찰가 예측에서 가치 평가로의 확장 경로

경매 낙찰가 예측 모델이 학습한 “작품 속성 → 가격”의 관계는 경매 장면에만 한정되지 않습니다. 이 모델을 기반으로 다음과 같이 확장할 수 있습니다:

- 시세 가이드(M1): 작가+호수 기준 시세 범위 → 작품의 현재 적정 가치 산출

- 보험/재산 감정: 소장품의 보험 가액 산정, 재산 목록 평가에 활용

- 갤러리 가격 책정: 비경매 거래(갤러리, 개인 거래)의 적정 가격 기준점 제시

- 위탁 전 가치 확인: 경매 출품 전에 작품의 예상 가치를 미리 파악

- 투자 판단 지원: 작품의 현재 시세 대비 저평가/고평가 판단 근거 제공

1.4 VisionAI 플랫폼 구조

VisionAI 플랫폼은 4개 핵심 모듈로 구성되며, 가격 예측 AI는 모든 모듈의 핵심 데이터 파이프라인 역할을 담당합니다:

| 모듈 | 기능 | 가격 예측 AI 연동 |
| --- | --- | --- |
| M1 시세 가이드 | 작가/호수별 시세 범위 제공 | 예측 모델의 가격 구간이 직접 노출 |
| M2 작가 성장 | 작가 활동/관심도/가격 추이 | 가격 추이 차트에 예측값 반영 |
| M3 작품 추천 | 취향 기반 작품 추천 | 시세 맥락 코멘트에 예측 가격 활용 |
| M4 경매 최적화 | 리스팅 전략/시작가 권장 | 권장 시작가/기대 낙찰 구간 산출 |

1.2 성과지표

MdAPE (Median Absolute Percentage Error)를 주 성과지표로 사용합니다. MdAPE는 예측 오차율의 중간값으로, 극단적 이상치에 더 강건하여 미술품처럼 가격 분포가 편향된 도메인에 적합합니다. 보조 지표로 R², Coverage Rate(예측 구간 내 실제값 포함률), Within 30%(실제가 ±30% 이내 적중률)를 병행 추적합니다.

2. 이론적 배경 및 모델링 근거

2.1 헤도닉 가격 모델 (Hedonic Pricing Model)

1974년 경제학자 Sherwin Rosen이 제시한 “상품의 가격은 그 속성들의 함수”라는 이론이 VisionAI의 핵심 기반입니다. 아파트 가격이 면적/층수/학군 등으로 설명되듯, 미술품 가격도 작가 명성/크기/재료/경매 타입 등의 특성으로 설명할 수 있습니다.

ln(Pᵢ) = α + Σⱼ βⱼ · Xᵢⱼ + Σₜ γₜ · Dₜ + εᵢ

여기서 Pᵢ는 작품 i의 낙찰가, Xᵢⱼ는 작품 특성 변수(크기, 매체, 작가 등), Dₜ는 시간 더미 변수(시장 추세 반영), βⱼ는 각 특성의 가격 기여 계수입니다. 종속변수를 log-price로 사용하여 분포를 정규화하고, Quantile Regression으로 확장하여 가격 구간(q25/q50/q75)을 예측합니다.

2.2 GBM 계열 모델 채택 근거

학술 문헌과 실험을 통해 CatBoost를 주력 모델로 채택했습니다. 근거는 다음과 같습니다:

- 미술품 데이터는 고카디널리티 범주형 변수(작가명 수천~수만, 경매사, 매체, 장르)가 핵심 피체 — CatBoost의 Ordered Target Encoding이 이를 자동으로 효과적으로 인코딩

- Fedderke & Carugno (2025, Expert Systems with Applications) — 남아공 43,000건 경매 데이터에서 RF/GBM이 OLS/CNN 대비 미술품 가격 예측에서 우위

- Kim & Kim (2024, KES Journal) — 한국 경매 데이터에서 Two-step XGBoost가 단일 모델 대비 우위

- CatBoost의 Ordered Boosting이 Target leakage 방지에 효과적 — 경매 데이터의 시계열 특성에 적합

| 모델 | 문헌 기반 MAPE 범위 | 특징 |
| --- | --- | --- |
| OLS Hedonic Regression | ~45-55% | 전통적 기준선 |
| Random Forest | ~35-40% | 비선형 포착 |
| XGBoost | ~30-35% | 범주형 피체 강점 |
| CatBoost | ~28-33% | 범주형 자동 처리, 순서 부스팅 |
| LightGBM | ~27-32% | 대규모 데이터 빠른 학습 |
| CNN + Tabular (멀티모달) | ~30% | 이미지 피체 포함 |

2.3 가격 결정 변수 (피체) 체계

학술 연구에서 밝혀진 미술품 경매 가격의 주요 결정 변수를 5개 카테고리로 분류하고, 이를 기반으로 50개 HEDONIC_FEATURES를 설계했습니다:

| 카테고리 | 주요 변수 | 영향도 |
| --- | --- | --- |
| 작가(Artist) | 작가 정체성, 명성, 생존 여부, 과거 경매 이력 | ★★★★★ |
| 작품 물리적 특성 | 크기, 매체/재료, 지지체, 제목 | ★★★★ |
| 출처/이력(Provenance) | 소장 이력, 전시 이력, 문헌 수록 | ★★★★ |
| 거래/시장(Market) | 경매사, 경매 일시, 거시경제 지표 | ★★★★ |
| 비전(Visual) | 스타일 임베딩, 색채, 구도 (미래 P4) | ★★★ |

3. 접근 방법론: 어떻게 예측하는가

3.1 전체 파이프라인

시스템은 다음과 같은 파이프라인으로 동작합니다:

입력(작가명, 크기, 재료, 경매타입) → 50개 피체 생성 → 모델 예측 → CQR 보정 → 신뢰도 등급 → 출력(가격범위 + 추정가 + 신뢰등급)

50개 피체 구성

| 구분 | 개수 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| 범주형 (Categorical) | 8개 | artist_clean, medium_category, support_category, is_3d, is_untitled 등 |
| 작가 통계 | 17개 | artist_avg_price, artist_total_sold, artist_price_trend, artist_career_length 등 |
| 물리적 속성 | 11개 | height_cm, width_cm, surface_area, estimated_ho, ln_surface_area 등 |
| 시장/비교 | 7개 | medium_avg_price, market_price_index, comp_artist_avg, comp_weighted 등 |
| 시간 | 1개 | sale_month (계절성) |
| 제목 NLP | 6개 | title_length, title_is_korean, title_is_series 등 |

3.2 모델 아키텍쳐

Model-A: 가격 범위 예측 (주력)

- CatBoost + LightGBM 앱산블(Ensemble) — 최적 모델로 확정

- Quantile Regression으로 q25/q50/q75 가격 구간 예측

- CQR (Conformalized Quantile Regression, alpha=0.38)로 구간 보정 — 유한 표본 커버리지 보장 (Romano et al., NeurIPS 2019)

TwoStep: 가격대별 전문 모델

- Step 1: 가격 구간 5개로 분류 (CatBoost Classifier)

- Step 2: 구간별 전문 회귀 (CatBoost Regressor × 5)

- 근거: Kim & Kim (2024) — 한국 경매에서 2단계 모델이 단일 모델 대비 우위

Cold-Start 전략 (5-Tier Fallback)

경매 이력이 없는 신규 작가에 대해 5단계 폴백 전략을 적용합니다:

- Tier 0: ≥3건 이력 → 전체 모델 사용

- Tier 1: 1-2건 이력 → (매체×크기×연대) 그룹 shrinkage

- Tier 2: 0건 + 유사 작가 발견 → K-NN 이웃 가중 평균

- Tier 3: 0건 + 매체×경매사 → Bayesian shrinkage

- Tier 4: 0건 → 매체 전체 중앙값

3.3 신뢰도 등급 체계

예측마다 A~D 등급을 부여하여 예측의 신뢰성을 함께 제공합니다:

| 등급 | 정확도 | 의미 | 사용 권장 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 72% 적중 | 거래 많은 고가 작가 | 예측가 신뢰 가능 |
| B | 50% 적중 | 거래 보통 | 범위로 참고 |
| C | 43% 적중 | 거래 이력 적음 | 넓은 범위로 참고 |
| D | — | 데이터 부족 | 참고용 |

4. 데이터 구축 과정

4.1 데이터 수집

K-Artmarket을 통해 11개 경매사(케이옥션, 서울옥션, 아이옥션, 에이옥션 등)의 경매 낙찰 데이터를 통합 수집했습니다. 날짜 범위는 2019-01 ~ 2025-06이며, 원본 99,593건을 확보했습니다.

4.2 10단계 클렌징 파이프라인

scripts/cleanse_artmarket.py로 구현된 10단계 자동화 클렌징 파이프라인을 적용했습니다:

| # | 단계 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 비미술 필터링 | 이벤트/주류/명품/보석 등 미술품이 아닌 항목 제거 |
| 2 | 작가명 상호 채움 | 한↔영 매핑 + 복사로 양방향 채움 |
| 3 | 익명/미상 구분 | Anonymous(입력 시 의도적 익명) vs unknown(작가미상) 분리 |
| 4 | 제목 복원 | 대시+공백에서 5,163건 복원 |
| 5 | 매체 분류 확장 | 17종 매체 + 8종 지지체 분류 (기타 4.5%) |
| 6 | 호수 환산 | F/P/M/S 비율 판단 → 표준 24개 호수 환산 |
| 7 | 경매사 정규화 | 11개 경매사명 통일 |
| 8 | 크기 이상치 정리 | 소수점/단위 오류 보정 |
| 9 | 크기 없음 처리 | 크기 정보 미기재 시 -1로 표시 |
| 10 | 재료 매핑 통합 | 6,049종 수집 재료 → 표준 분류체계 매핑 |

클렌징 결과: 99,593건 → 85,562건(19컬럼). 여기서 작가미상 29,614건을 제외하여 실제 학습 데이터 55,948건을 확정했습니다.

5. 성능 발전 과정

5.1 Phase별 성능 추이

프로젝트는 5개 Phase를 거치며 단계적으로 모델을 고도화했습니다:

| Phase | 주요 내용 | 핵심 성과 |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 데이터 구축 | K-Auction 단독 43,866건 수집, 전처리 파이프라인 구축, 25개 피체 후보 도출 | 할인율 예측 방식 발견 (MAPE 34.9% → 27.0%) |
| Phase 2 피체 확장 | EDA, 피체 중요도 분석, 다중공선성 검토(VIF) | 49개 피체 확정, 구간 예측 프레임워크 설계 |
| Phase 3 K-Auction 모델 완성 | Ridge → CatBoost → Quantile Regression → 앱산블 | MAPE 27.0%, 9개 품질게이트 전체 통과 |
| Phase 4 NLP 피체 + 고도화 | NLP 피체 7개 추가, CatBoost+RF→Ridge 앱산블, 서빙-학습 경로 일치 | MdAPE 30.16%(Valid), 12/12 게이트 통과 |
| Phase 5 다중출처 통합 | K-Artmarket 10+ 경매사 통합, 10단계 클렌징, Cold-start 5-Tier, 매크로 피체 | Cold MdAPE 14.17%p 개선, 12/17 게이트 통과 |

5.2 핵심 성능 수치 변화

| 단계 | 데이터 | Test MdAPE | R² | Gates |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K-Auction 단독 | 42K | 37.90% | 0.31 | 3/7 |
| 다중 출처 (크기 50% 결측) | 124K | 52.73% | 0.34 | 3/7 |
| 크기 해결 + 모델 개선 | 124K | 48.31% | 0.38 | 3/7 |
| 클렌징 전체 | 85K | 54.63% | 0.43 | 3/7 |
| 실제 작가만 | 55K | 44.05% | 0.52 | 3/7 |

특기할 점: Phase 5에서 다중 출처 통합 시 R²가 0.31→0.52로 대폭 상승했으며, Cold-start MdAPE가 62.87%→48.70%로 14.17%p 개선되었습니다. 반면 전체 MdAPE는 데이터 확대에 따른 분포 변화로 일시적으로 상승했으나, 클렌징 후 안정화 추세입니다.

5.3 핵심 발견 및 의사결정

할인율 예측 방식 발견 (Phase 1)

4가지 접근법을 실험한 결과, 가격을 직접 예측하는 대신 “추정가 대비 할인율”을 예측하는 방식이 가장 우수했습니다. K-Auction은 평균적으로 추정가의 약 60% 수준에서 낙찰되는 특성이 있고, 이 패턴을 AI가 학습했습니다:

| 접근법 | 오차율 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| 기본 모델 (가격 직접 예측) | 34.9% | 출발점 |
| 할인율 예측 (채택) | 27.0% | -7.9%p 개선 → 최종 채택 |
| 경매 타입별 분리 | 32.4% | 기각 |
| 2단계 분류→회귀 | 28.9% | 기각 |

추정가 제거 결정 (Phase 5)

추정가를 입력으로 넣으면 R²=0.93으로 거의 완벽한 예측이 가능하지만, “추정가가 아직 정해지지 않은 상황”에서 가격을 알고 싶은 것이 핵심 유스케이스이므로, 추정가를 피체에서 제거하고 순수하게 작품 속성만으로 예측하는 Strict 모드를 채택했습니다.

6. 향후 개선 로드맵

현재 MdAPE 44.05%에서 목표 35% 미만 달성을 위한 단계별 개선 계획입니다:

| 우선순위 | 과제 | 기대 효과 | 학술 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 (즉시) | 추가 데이터 확보 (55K→100K+) | MdAPE -3~5%p | 데이터 양과 모델 성능의 양의 상관 |
| P1 (단기) | 작가 프로필 수집 (생년/국적/갤러리) | Cold MdAPE 개선 | Fraiberger et al. (2018, Science) |
| P2 (중기) | 작가미상 전용 모델 분리 | 미상 작품도 예측 가능 | 크기+매체+경매사 기반 |
| P3 (장기) | 이미지 피체 (img_file_name 활용) | Cold-start 대폭 개선 | Mei et al. (2025, arXiv) |

예상 성과 경로

현재 44.05% → P0(-3~5%p) → ~40% → P1(-3~5%p) → ~36% → P2+P3 → 목표 <35%

7. 주요 학술 근거

| # | 논문/출처 | 핵심 발견 | 적용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Renneboog & Spaenjers (2013) | 작가 명성/크기/매체가 가격의 주 결정 요인 | Hedonic 피체 설계 |
| 2 | Kim & Kim (2024, KES) | 한국 경매에서 Two-step이 단일 모델 대비 우위 | TwoStep 모델 |
| 3 | Fraiberger et al. (2018, Science) | 갤러리/미술관 네트워크가 가격 괤적 최강 예측자 | 작가 프로필 피체 |
| 4 | Fedderke & Carugno (2025, Expert Systems) | RF/GBM이 OLS/CNN 대비 미술품 가격 예측에서 우위 | CatBoost 채택 근거 |
| 5 | Hwang, Ryu & Hong (2025, J. Cultural Econ) | 한국 경매 유찰 경험 → 수익률 14.4% 하락 | unsold_rate 피체 |
| 6 | Mei & Moses (2002) | 반복 판매 지수 = 미술 수익률 표준 | 반복 판매 피체 |
| 7 | Romano et al. (NeurIPS 2019) | CQR로 유한 표본 커버리지 보장 | CQR 보정기 |
| 8 | Mei, Moses, Wälty & Yang (2025) | 멀티모달이 Cold-start에서 R² 개선 | 이미지 피체 (미래) |

8. 주요 산출물

| 파일 | 설명 |
| --- | --- |
| data/k-artmarket-cleansed.csv | 클렌징 전체 (85,562건 × 19컬럼) |
| data/k-artmarket-cleansed-known.csv | 실제 작가만 (55,948건) |
| data/난트기준_재료분류.csv | 지지체×매체 분류표 |
| data/크롤링_난트매핑.csv | 수집 재료 6,049종 매핑 |
| scripts/cleanse_artmarket.py | 10단계 클렌징 파이프라인 |
| docs/data_cleansing_spec.md | 클렌징 명세서 |
| docs/multi_source_feature_plan.md | 피체 재설계 기획서 |
| docs/accuracy_improvement_plan.md | 정확도 개선 로드맵 |
| docs/phase5_result_report.md | Phase 5 최종 보고서 |

— 끝 —