연 구 노 트

Research Note

| 과제명 | VisionAI - 하이브리드/멀티모달 기반 미술품 가격 예측 AI |
| --- | --- |
| 세부과제 | 가격 예측 AI 모델 연구개발 |
| 과제번호 | TIPS-2026-XXXXX |
| 연구기간 | 2026-02-10 ~ |
| 연구책임자 | (성명 / 서명) |
| 기록자 | 고보승 |
| 성과지표 | MAPE (Mean Absolute Percentage Error) |
| 기술스택 | Python 3.11+ / PyTorch / CatBoost / ONNX / W&B |

본 연구노트는 국가연구개발혁신법 시행령 및 국가연구개발사업 연구노트 지침에 따라 작성되었습니다.

연구노트 기록 시작일: 2026-02-23

| 과제명 | VisionAI - 미술 시장 AI 플랫폼 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 세부과제 | 가격 예측 AI 모델 개발 | 과제번호 | TIPS-2026-XXXXX |
| 기록자 | 고보승 (서명: ) | 기록일자 | 2026-02-23 ~ 02-27 |
| 확인자(연구책임자) | (서명: ) | 확인일자 | 년 월 일 |

| Phase | Phase 1 - 데이터 수집 설계 |
| --- | --- |
| 주요 목표 | 프로젝트 킥오프, 목업 분석, 상세 개발 기획서 작성 |

1. 연구 수행 내용

- VisionAI 프로젝트 전체 구조 파악 및 가격 예측 AI 담당 도메인 범위 확정 (총 120 SP, AI 90 + BE 30)

- 프로젝트 4개 모듈(시세가이드/작가성장/작품추천/경매최적화) 분석 — 가격 예측 AI가 전 모듈의 핵심 데이터 파이프라인임을 확인

- 기능 명세서 및 일정 산정서 분석: 세부 태스크 12개 항목 분해, BE 영역과의 협업 인터페이스 정리

- frontend/index.html 목업 UI 전수 분석(13페이지) → 예측 모델 출력값 8종 도출 (가격구간, 호당가, 가격추이, 유사작품비교, 권장시작가, 기대낙찰구간, 신뢰도등급, 시세포지셔닝)

- 5 Phase 로드맵(120일) 수립 및 상세 개발 기획서 작성: API 엔드포인트 4개 설계, 모델링 전략(Ridge→CatBoost→Quantile Regression), 리스크 6항목 정리

- 공개 경매 데이터 소스 후보 조사(서울옥션/K옥션) 및 개발 환경 구성(pyproject.toml, W&B, ruff, mypy)

2. 실험/분석 결과

| 항목 | 방법/도구 | 결과 요약 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 목업 UI 분석 | HTML 정적 분석 | 예측 출력값 8종 도출 | M4 의존도 높음 |
| 기획서 작성 | 명세서/일정표 교차분석 | 5Phase 120일 로드맵 확정 | BE 리뷰 예정 |
| 데이터소스 조사 | 웹 리서치 | 경매사 2곳+내부 3종 후보 | 크롤링 법적검토 필요 |

3. 이슈 및 리스크

| 이슈 | 영향도 | 상태 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- | --- |
| 타사 Vision AI 인수 스펙 미확정 | 중간 | 대기 | 스펙 고정 후 연동 범위 확정 |
| 경매 데이터 크롤링 법적 검토 필요 | 중간 | 확인중 | 법무팀 검토 요청 예정 |
| 신진작가 거래 데이터 절대량 부족 | 높음 | 인지 | 유사 작가 클러스터링 보강 전략 |

4. 차주 계획

- 데이터 수집 스키마 확정 및 문서화 (피처 정의서 초안)

- 경매 데이터 크롤러 프로토타입 개발 착수 (BE 팀 협업)

- 플랫폼 내부 데이터 접근 권한 확보 및 샘플 데이터 추출

5. 메모 및 참고사항

- MAPE 목표치 단계적 설정: Phase 3 초기 25% → 중기 20% → 최종 15%

- CatBoost가 카테고리 변수(작가명, 장르, 재료 등) 처리에 적합할 것으로 판단

| 기록자 서명: 일자: | 확인자 서명: 일자: |
| --- | --- |

| 과제명 | VisionAI - 미술 시장 AI 플랫폼 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 세부과제 | 가격 예측 AI 모델 개발 | 과제번호 | TIPS-2026-XXXXX |
| 기록자 | 고보승 (서명: ) | 기록일자 | 2026-03-02 ~ 03-06 |
| 확인자(연구책임자) | (서명: ) | 확인일자 | 년 월 일 |

| Phase | Phase 1 - 데이터 수집 설계 / 크롤러 개발 착수 |
| --- | --- |
| 주요 목표 | 데이터 수집 스키마 확정, 크롤러 프로토타입, 피처 정의서 초안 |

1. 연구 수행 내용

- 수집 대상 데이터 3개 카테고리 확정(경매낙찰/플랫폼거래제안/작가활동) 및 스키마 설계 — 경매 15개 필드, 플랫폼 5개 필드 정의

- 피처 정의서 초안 작성: 작가(8개), 작품(6개), 시장(7개), 비교(4개) = 총 25개 피처 후보 도출

- BE 팀 협업으로 서울옥션 크롤러 프로토타입 개발 착수 (requests + BeautifulSoup 기반, robots.txt 확인 중)

- 플랫폼 DB 읽기 전용 접근 권한 확보 → 샘플 데이터 추출: 2년간 거래제안 3,200건, 작가 450명, 작품 2,800점

- 결측치 현황 파악: 호수 정보 누락 약 15%, 재료 정보 누락 약 8% — 전처리 전략 수립

- src/visionai/price_prediction/data/ 모듈 초기 구조 생성: collector.py, preprocessor.py, config.py + 테스트 스켈레톤

2. 실험/분석 결과

| 항목 | 방법/도구 | 결과 요약 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 데이터 스키마 설계 | ERD/필드 정의 | 3개 카테고리 15+필드 확정 | 정합성 규칙 포함 |
| 피처 정의서 | 도메인 분석 | 25개 피처 후보 도출 | 상관분석 후 최종 선정 |
| 샘플 데이터 추출 | SQL 쿼리 | 3,200건 거래제안 확보 | 결측치 15%/8% 확인 |
| 크롤러 프로토타입 | requests+BS4 | 서울옥션 파싱 초기 성공 | 법적 검토 병행 중 |

3. 이슈 및 리스크

| 이슈 | 영향도 | 상태 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- | --- |
| 호수 정보 결측률 15% | 중간 | 분석중 | 크기(cm) 기반 호수 역산 로직 개발 |
| 크롤링 법적 허용 범위 미확정 | 중간 | 확인중 | 법무팀 회신 대기, 공개 API 대안 검토 |
| 작가 수 450명 - 모델 일반화 우려 | 높음 | 인지 | 작가 클러스터링 기법 검토 예정 |

4. 차주 계획

- 경매 데이터 크롤러 본격 개발 및 데이터 수집 시작

- 수집 데이터 전처리 파이프라인 구현 (결측치 처리, 이상치 제거)

- 호수 역산 로직 개발 및 검증 (cm → 호수 변환 테이블)

5. 메모 및 참고사항

- 플랫폼 내부 거래 제안 데이터가 경매 낙찰 데이터보다 양이 풍부 (3,200 vs 예상 500~800건)

- 작가 450명 중 거래 사례 10건 이상인 작가는 약 120명 수준 — 학습 시 층화 샘플링 필수

| 기록자 서명: 일자: | 확인자 서명: 일자: |
| --- | --- |

| 과제명 | VisionAI - 미술 시장 AI 플랫폼 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 세부과제 | 가격 예측 AI 모델 개발 | 과제번호 | TIPS-2026-XXXXX |
| 기록자 | 고보승 (서명: ) | 기록일자 | 2026-03-09 ~ 03-13 |
| 확인자(연구책임자) | (서명: ) | 확인일자 | 년 월 일 |

| Phase | Phase 1 - 데이터 수집 및 전처리 |
| --- | --- |
| 주요 목표 | 크롤러 본격 가동, 전처리 파이프라인 구현, EDA 착수 |

1. 연구 수행 내용

2. 실험/분석 결과

| 항목 | 방법/도구 | 결과 요약 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |

3. 이슈 및 리스크

| 이슈 | 영향도 | 상태 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- | --- |

4. 차주 계획

5. 메모 및 참고사항

| 기록자 서명: 일자: | 확인자 서명: 일자: |
| --- | --- |

| 과제명 | VisionAI - 미술 시장 AI 플랫폼 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 세부과제 | 가격 예측 AI 모델 개발 | 과제번호 | TIPS-2026-XXXXX |
| 기록자 | 고보승 (서명: ) | 기록일자 | 2026-03-16 ~ 03-20 |
| 확인자(연구책임자) | (서명: ) | 확인일자 | 년 월 일 |

| Phase | Phase 1 - 데이터 전처리 및 정제 |
| --- | --- |
| 주요 목표 | 수집 데이터 정제 완료, 호수 역산 검증, 피처 데이터셋 구축 |

1. 연구 수행 내용

2. 실험/분석 결과

| 항목 | 방법/도구 | 결과 요약 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |

3. 이슈 및 리스크

| 이슈 | 영향도 | 상태 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- | --- |

4. 차주 계획

5. 메모 및 참고사항

| 기록자 서명: 일자: | 확인자 서명: 일자: |
| --- | --- |

| 과제명 | VisionAI - 미술 시장 AI 플랫폼 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 세부과제 | 가격 예측 AI 모델 개발 | 과제번호 | TIPS-2026-XXXXX |
| 기록자 | 고보승 (서명: ) | 기록일자 | 2026-03-23 ~ 03-27 |
| 확인자(연구책임자) | (서명: ) | 확인일자 | 년 월 일 |

| Phase | Phase 1 - 데이터 구축 마무리 |
| --- | --- |
| 주요 목표 | 학습용 데이터셋 확정, 피처 엔지니어링 1차 완료 |

1. 연구 수행 내용

2. 실험/분석 결과

| 항목 | 방법/도구 | 결과 요약 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |

3. 이슈 및 리스크

| 이슈 | 영향도 | 상태 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- | --- |

4. 차주 계획

5. 메모 및 참고사항

| 기록자 서명: 일자: | 확인자 서명: 일자: |
| --- | --- |

| 과제명 | VisionAI - 미술 시장 AI 플랫폼 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 세부과제 | 가격 예측 AI 모델 개발 | 과제번호 | TIPS-2026-XXXXX |
| 기록자 | 고보승 (서명: ) | 기록일자 | 2026-03-30 ~ 04-03 |
| 확인자(연구책임자) | (서명: ) | 확인일자 | 년 월 일 |

| Phase | Phase 2 - 탐색적 분석 착수 |
| --- | --- |
| 주요 목표 | EDA 리포트 작성, 가격 분포 분석, 이상치 패턴 확인 |

1. 연구 수행 내용

2. 실험/분석 결과

| 항목 | 방법/도구 | 결과 요약 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |

3. 이슈 및 리스크

| 이슈 | 영향도 | 상태 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- | --- |

4. 차주 계획

5. 메모 및 참고사항

| 기록자 서명: 일자: | 확인자 서명: 일자: |
| --- | --- |

| 과제명 | VisionAI - 미술 시장 AI 플랫폼 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 세부과제 | 가격 예측 AI 모델 개발 | 과제번호 | TIPS-2026-XXXXX |
| 기록자 | 고보승 (서명: ) | 기록일자 | 2026-04-06 ~ 04-10 |
| 확인자(연구책임자) | (서명: ) | 확인일자 | 년 월 일 |

| Phase | Phase 2 - 가설 수립 및 상관분석 |
| --- | --- |
| 주요 목표 | 가격 영향 요인 가설 검증, 피처 상관관계 분석 |

1. 연구 수행 내용

2. 실험/분석 결과

| 항목 | 방법/도구 | 결과 요약 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |

3. 이슈 및 리스크

| 이슈 | 영향도 | 상태 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- | --- |

4. 차주 계획

5. 메모 및 참고사항

| 기록자 서명: 일자: | 확인자 서명: 일자: |
| --- | --- |

| 과제명 | VisionAI - 미술 시장 AI 플랫폼 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 세부과제 | 가격 예측 AI 모델 개발 | 과제번호 | TIPS-2026-XXXXX |
| 기록자 | 고보승 (서명: ) | 기록일자 | 2026-04-13 ~ 04-17 |
| 확인자(연구책임자) | (서명: ) | 확인일자 | 년 월 일 |

| Phase | Phase 2 - 피처 선정 확정 |
| --- | --- |
| 주요 목표 | 최종 피처 선정, 다중공선성 검토(VIF), 피처 중요도 평가 |

1. 연구 수행 내용

2. 실험/분석 결과

| 항목 | 방법/도구 | 결과 요약 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |

3. 이슈 및 리스크

| 이슈 | 영향도 | 상태 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- | --- |

4. 차주 계획

5. 메모 및 참고사항

| 기록자 서명: 일자: | 확인자 서명: 일자: |
| --- | --- |

| 과제명 | VisionAI - 미술 시장 AI 플랫폼 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 세부과제 | 가격 예측 AI 모델 개발 | 과제번호 | TIPS-2026-XXXXX |
| 기록자 | 고보승 (서명: ) | 기록일자 | 2026-04-20 ~ 04-24 |
| 확인자(연구책임자) | (서명: ) | 확인일자 | 년 월 일 |

| Phase | Phase 2 → Phase 3 전환 |
| --- | --- |
| 주요 목표 | EDA 리포트 최종, 베이스라인 모델 설계 착수 |

1. 연구 수행 내용

2. 실험/분석 결과

| 항목 | 방법/도구 | 결과 요약 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |

3. 이슈 및 리스크

| 이슈 | 영향도 | 상태 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- | --- |

4. 차주 계획

5. 메모 및 참고사항

| 기록자 서명: 일자: | 확인자 서명: 일자: |
| --- | --- |

| 과제명 | VisionAI - 미술 시장 AI 플랫폼 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 세부과제 | 가격 예측 AI 모델 개발 | 과제번호 | TIPS-2026-XXXXX |
| 기록자 | 고보승 (서명: ) | 기록일자 | 2026-04-27 ~ 05-01 |
| 확인자(연구책임자) | (서명: ) | 확인일자 | 년 월 일 |

| Phase | Phase 3 - 베이스라인 모델 |
| --- | --- |
| 주요 목표 | Ridge/Lasso 베이스라인 구축, 초기 MAPE 측정 |

1. 연구 수행 내용

2. 실험/분석 결과

| 항목 | 방법/도구 | 결과 요약 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |

3. 이슈 및 리스크

| 이슈 | 영향도 | 상태 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- | --- |

4. 차주 계획

5. 메모 및 참고사항

| 기록자 서명: 일자: | 확인자 서명: 일자: |
| --- | --- |